# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

### г.Челябинск, пр-т Ленина,89,  454080, тел/факс  265-49-41

E-mail: ruo_cnt@mail.ru, http://www. cntruo.ru

____27.07.2010_№__631______

Руководителям ОУ

Уважаемые руководители ОУ!

В соответствии с приказом Управления... № 1907-у от 07.12.2009 «О внедрении автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование» (АС СГО) в образовательную систему  города», письмом МОУ ДПО УМЦ № 481 от 04.06.10, с целью получения объективных  данных, отражающих итоги реализации плана внедрения АС СГО в муниципальную образовательную систему на 2009-2010 уч.год с 04 июня по 25 июня 2010г. был проведен  online опрос, организованный  на сайте МОУ ДПО УМЦ (http://www.umc74.ru/).

Респондентами являлись координаторы АС СГО  в ОУ.

Информация по результатам опроса находится в Приложении.

Результаты данного опроса показали, что  план внедрения АС СГО в муниципальную образовательную систему на 2009-2010 уч.год реализован не полностью.

Просим координаторов ОУ сверить представленную информацию с информацией в АС СГО.

Приложение: на 3л. в 1 экз.

Начальник управления                                                                             К.Г.Тротт

Соболева

2655862

Разослать: в дело, руководителям подведомственных ОУ

Приложение к письму

_27.07.2010_    №631

Информация о результатах online опроса по АС СГО

С 04 июня по 25 июня 2010г  с  целью получения объективных данных, отражающих итоги реализации плана внедрения АС СГО в муниципальную образовательную систему г.Челябинска, специалистами лаборатории мониторинга качества образования  МОУ ДПО УМЦ был проведен online опрос, в котором приняли участие 107 координаторов общеобразовательных учреждений (ОУ), что составляет 73% всех ОУ, работающих в  АС СГО.

Таблица 1

ОУ принявшие/не принявшие участие в анкетировании.

| Район | Всего ОУ в АС СГО | Кол-во ОУ принявших участие в анкетировании/% | Приняли участие в анкетировании | Не приняли участие в анкетировании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 15 | 10/67% | МОУ СОШ №№8, 40, 67, 138, 147, 148, МОУ гимназия №№10, 63, МОУ НОШ №90, МС(К)ОУ №127 | МОУ гимназия №1, МОУ Прогимназия №133, МС(К)ОУ Интернат №4, МОУ СОШ №№153, 30 |

В соответствии с планом внедрения АС СГО в муниципальную образовательную систему на 2009-2010 уч.год, на конец учебного года общеобразовательные учреждения должны были:

- собрать пакет нормативной документации для работы с АС СГО;

- провести родительские собрания по ознакомлению родителей с АС СГО;

- собрать согласия пользователей на обработку персональных данных (ПД);

- ввести информацию на первоначальном этапе ввода данных (Мастер ввода данных);

- ввести списки учащихся;

- сформировать школьный учебный план.

В целом по городу, с пунктами 1, 2, 4, 6 ОУ справились на 70-100%, кроме пп.3, 5 (на  10-20%). Это связано с особенностями ФЗ-152.

Обработка результатов анкетирования по ОУ района показала, что:

1. Первоначальный этап ввода данных (Мастер ввода данных) завершен в 80% ОУ от общего числа. Это дает возможность увидеть данные ОУ в отчетах со стороны Управления по делам образования г.Челябинска и Управления образования Центрального района. Не завершили Мастер ввода данных - Центральный район: МОУ СОШ №138, МОУ прогимназия №133, МОУ НОШ №90.

2. Пакет нормативной документации по внедрению и работе в АС СГО собран полностью в 97% ОУ и не собран в 3% ОУ от общего числа (Таблица 2).

Таблица 2

Собран пакет нормативной документации по СГО в ОУ

| Собран пакет нормативной документации | Кол-во ОУ | % от общего числа опрошенных | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Да | 78 | 73% | Центральный: МОУ гимназия №10, МОУ гимназия №63, МОУ НОШ №90, МС(К)ОУ №127, МОУ СОШ №№8, 40, 67, 138, 147, 148 |
| Нет | 1 | 1% | Центральный: МОУ СОШ№138 |

3. В большей части ОУ собраны согласия педагогов на обработку персональных данных (ПД) ( Таблица 3).									Таблица 3

Собраны согласия педагогов на обработку ПД в ОУ

| Собраны согласия педагогов на обработку ПД (%) | Кол-во ОУ | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- |
| 50% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №138 |
| 75% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №148 |
| 100% | 8 | Центральный: МС(К)ОУ №127, МОУ гимназия №10, МОУ гимназия №63, МОУ НОШ №90, МОУ СОШ №№8, 40, 67, 147 |

4.В 50% ОУ собраны согласия родителей на обработку ПД учащихся ( Таблица 4).

Таблица 4

Собраны согласия родителей на обработку ПД учащихся в ОУ

| Собраны согласия родителей на обработку ПД учащихся (%) | Кол-во ОУ | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- |
| 0% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №148 |
| 25% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №138 |
| 50% | 3 | Центральный: МОУ СОШ №40, МОУ гимназия №63, МОУ НОШ №90 |
| 75% | 3 | Центральный: МОУ гимназия №10, МОУ СОШ №67, МС(К)ОУ №127 |
| 100% | 2 | Центральный: МОУ СОШ №№8, 147 |

5. Только в 11% ОУ полностью собраны согласия родителей на обработку собственных ПД ( Таблица 5).

Таблица 5

Собраны согласия родителей на обработку собственных ПД в ОУ

| Собраны согласия родителей на обработку собственных ПД (%) | Кол-во ОУ | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- |
| 0% | 3 | Центральный: МОУ СОШ №№8, 147, 148 |
| 25% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №138 |
| 50% | 3 | Центральный: МОУ гимназия №63, МОУ НОШ №90, МОУ СОШ №40 |
| 75% | 3 | Центральный: МОУ гимназия №10, МОУ СОШ №67, МС(К)ОУ №127 |
| 100% | 0 | Центральный: 0 |

6. В большей части ОУ введены списки учащихся по классам ( Таблица 6).

Таблица 6

Введены списки учащихся по классам

| Введены списки учащихся по классам (%) | Кол-во ОУ | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- |
| 0% | 2 | Центральный: МОУ НОШ №90, МОУ гимназия №138 |
| 50% | 1 | Центральный: МОУ СОШ №148 |
| 75% | 1 | Центральный: МС(К)ОУ №127 |
| 100% | 6 | Центральный: МОУ гимназия №10, МОУ гимназия №63, МОУ СОШ №№8, 40, 67, 147 |

7. Школьный учебный план сформирован в 87% ОУ, не сформирован в нижеперечисленных ОУ:

- Центральный район: МОУ НОШ №90, МОУ СОШ №138;

8. Ведется работа по привлечению родителей к сотрудничеству в АС СГО. В большинстве ОУ проведены родительские собрания по ознакомлению с АС СГО. Не проведены родительские собрания в нижеперечисленных ОУ:

- Центральный район: МОУ гимназия №10, МОУ СОШ №8;

Родителям выданы пароли доступа в АС СГО и разъяснена работа с системой (Таблица 7).

Таблица 7

Выданы пароли доступа родителям для входа в систему

| Выданы пароли доступа родителям для входа в систему (%) | Кол-во ОУ | % от общего числа опрошенных | Район: ОУ №№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 53 | 50% | Центральный: МОУ гимназия №10, МОУ гимназия №63, МОУ НОШ №90, МОУ СОШ №№8, 67, 138, 147, 148 |
| 25% | 23 | 21% | Центральный: 127 |
| 50% | 12 | 11% | Центральный: МОУ СОШ №40; |