| СОГЛАСОВАНО Директор МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска ______________И.Р.Пономарева «__»____________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования Центрального района г.Челябинска ______________________К. Г. Тротт «_____»______________________2010 г. |
| --- | --- |

План совместных мероприятий

РУО, МОУ ДПО УМЦ по внедрению автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование» в образовательную систему Центрального района г. Челябинска

на 2009 — 2010 уч.год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Создание нормативно-правовой базы |
| 1.1 | Разработка положения об АС «СГО» | Декабрь 2009 | Пономарева И. Р. -руководитель МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска | Приказ об утверждении положения об АС «СГО» |
| 1.2. | Подготовка распорядительных документов по внедрению автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» в ОУ Центрального района г. Челябинска | Декабрь 2009 | Виноградова О.С. - зам начальника управления, Руководители ОУ | Приказ о внедрении АС СГО, Приказ о назначении координатора АС «СГО» в РУО, План внедрения АС «СГО» в ОУ |
| 1.3. | Формирование пакета нормативно-правовой документации по АС «Сетевой город. Образование» | Январь 2010 | Соболева И.Ю. координатор АС «СГО», Михайлова Е.А.- зав. лабораторией мониторинга МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, Руководители ОУ | Пакет документов |
| 1.4. | Формирование пакета методических рекомендаций по работе с АС «Сетевой город. Образование» | В течение года | Михайлова Е.А. - зав. лабораторией мониторинга МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, Соболева И.Ю. координатор АС «СГО», руководители ОУ | Утвержденные инструкции для руководителя, координатора, заместителей директора, классного руководителя, родителя по вводу данных и обмену информацией в АС «СГО» |
|  | 2. Целеполагание и постановка задач |
| 2.1. | Совещание директоров «Автоматизированная система «Сетевой город. Образование» как единая информационная система образования г. Челябинска | Январь 2010 | Виноградова О.С. - зам начальника Управления Пономарева И. Р. -руководитель МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, Михайлова Е.А.- зав. лабораторией мониторинга МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска | Протоколы |
| 2.2. | Инструктивные совещания в ОУ | До 15 февраля 2010 | Координаторы ОУ | Протоколы |
| 2.3. | Родительские собрания в ОУ | Февраль-март 2010 | Координаторы ОУ, классные руководители ОУ | Протоколы |
|  | 3. Организация и координация деятельности ОУ |
| 3.1. | Создание необходимых условий для работы в АС «Сетевой город. Образование»: материальная база, курсы ПКП и курсы по ИКТ | Январь 2010 | Руководители ОУ, Микк И.В.- руководитель филиала МОУ ДПО УМЦ по Центральному району г. Челябинска, Соболева И.Ю. координатор АС «СГО» | Приказы ОУ о назначении ответственных координаторов по внедрению АС СГО в ОУ Регламент курсов, протоколы семинаров |
| 3.2. | Этапы внедрения АС «Сетевой город. Образование» в деятельность ОУ |
| 3.2.1. | 1 этап внедрения АС «СГО» «Ввод основных данных о школе» (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных»: Сроки учебного года Список сотрудников (основные поля как минимум для «сетевых классных руководителей» и секретаря) Список преподаваемых предметов Профили учебного плана Предельные нагрузки учебного плана Предметы, преподаваемые в параллелях Типы учебных периодов Границы учебных периодов Создание классов | До 30 января 2010 | Руководители ОУ, зам директора по УВР, делопроизводитель, Соболева И.Ю. координатор АС «СГО», Лямцева Е.В., Швец Н.В. – методисты филиала МОУ ДПО УМЦ по Центральному району | Отчеты по формам, Журнал консультаций |
| 3.2.2. | 2 этап внедрения АС «СГО»: Ввод списков учащихся школы по классам Ввод минимальной информации по ученикам (ФИО, логин, пароль, дата рождения, пол, паспорт или свидетельство о рождении, место жительства, домашний телефон) | До 15 марта 2010 | Руководители ОУ, классные руководители, Соболева И.Ю. координатор АС СГО, Лямцева Е.В., Швец Н.В. – методисты филиала МОУ ДПО УМЦ по Центральному району | Отчеты по формам, Журнал консультаций |
| 3.2.3. | 3 этап внедрения АС «СГО»: Составление ШУП (школьного учебного плана) Ввод приказов о зачислении учащихся в ОУ Составление расписания Ввод списка сотрудников. Ввод данных согласно списка листа согласия педагогов. Внесение данных о движении учащихся в течение учебного года Выставление итоговых оценок за четверть (семестр), а также годовых оценок. Получение отчетов. | До 25 марта 2010 До 25 марта 2010 До 20 апреля 2010 До 1 апреля 2010 Постоянно До 5 июня 2010 | Руководители ОУ, учителя-предметники, Соболева И.Ю. координатор АС «СГО», Лямцева Е.В., Швец Н.В. – методисты филиала МОУ ДПО УМЦ по Центральному району | Отчеты по формам, Журнал консультаций |
|  | 4. Обучение, консультирование специалистов ОУ, ответственных за автоматизированную систему «Сетевой город. Образование» |
| 4.1. | Учебные семинары: |
|  | Для представителей РУО и координаторов в ОУ «Автоматизированная система «Сетевой город. Образование» как единая информационная система образования г. Челябинска | 25 января 2010 | Михайлова Е.А.- зав. лабораторией мониторинга МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, Соболева И.Ю. - координатор АС «СГО» Микк И.В.- руководитель структурного подразделения МОУ ДПО УМЦ по Центральному району г. Челябинска, Лямцева Е.В., Швец Н.В. – методисты филиала МОУ ДПО УМЦ по Центральному району | Протоколы семинаров, Информационная справка, Журналы консультаций |
|  | Для сетевых классных руководителей | Февраль 2010 |  |  |
|  | «Использование возможностей АС «Сетевой город» в работе секретарей (делопроизводителей) ОУ | 19 февраля 2010 |  |  |
|  | «Использование возможностей АС «Сетевой город» в работе заместителей директоров по УВР | Март 2010 |  |  |
|  | «Возможности АС «Сетевой город» в формировании стандартных и различной степени сложности отчетов в работе специалистов Управления образования Центрального района» | Март 2010 |  |  |
|  | «Использование возможностей АС «Сетевой город» в работе классных руководителей | Февраль 2010 |  |  |
|  | «Система работы координаторов проекта с классными руководителями по ведению электронных журналов в АС «Сетевой город» | Апрель 2010 |  |  |
|  | «Работа координаторов проекта в формировании отчетов различной степени сложности, с использованием «Конструктора отчетов» | Май 2010 |  |  |
|  | Семинар по результатам внедрения АС «СГО» | Август 2010 |  |  |
| 4.2. | Консультации для пользователей АС «СГО» | Постоянно |  |  |
|  | 5. Мониторинг внедрения и использования АС «Сетевой город. Образование» в ОУ |
|  | Мониторинг ввода основных данных АС «СГО» (1 этап внедрения) Получение отчетов по итоговым оценкам Получение отчетов по движению учащихся в течение года Мониторинг по результатам внедрения АС «СГО» | До 30 марта 2010 До 15 июня 2010 До 15 июня 2010 Июль 2010 | Руководители ОУ, Микк И.В.- руководитель структурного подразделения МОУ ДПО УМЦ по Центральному району г. Челябинска, Соболева И.Ю. координатор АС «СГО» |  |

Микк И.В.

2659691

Соболева И.Ю.

2655862